LOG DAS SESSÕES

20.08.2026

Sessão focada em validar e corrigir a ActuatorExposureRule com evidência real, não suposição — o padrão que o projeto já vinha seguindo desde as sessões anteriores. Começamos investigando o BL-10 (comportamento de * misturado com endpoints nomeados), que exigiu progressivamente mais rigor: primeiro leitura de documentação oficial (inconclusiva por si só), depois um projeto Spring Boot real rodando com testes empíricos A/B controlados.

O achado mais importante da sessão não foi o BL-10 em si, mas uma descoberta derivada dele: ao investigar por que heapdump não aparecia no discovery page mesmo com exposure.include=*, descobrimos que o Spring Boot 3.4+ migrou o controle de acesso por endpoint de management.endpoint.<id>.enabled (legado) para management.endpoint.<id>.access (none/read-only/unrestricted) — e que shutdown e heapdump têm access=none como default, diferente de todos os outros endpoints sensíveis. A ActuatorExposureRule não conhecia essa propriedade, o que causava um falso positivo confirmado (BL-11).

A correção foi validada com evidência em dois níveis: a tabela de defaults do Spring Boot 3.4 Configuration Changelog (wiki oficial do repositório), e dois testes empíricos A/B contra uma aplicação Spring Boot 4.1 real — um confirmando que access=unrestricted habilita um endpoint restrito por padrão (heapdump), outro confirmando o sentido oposto (access=none desabilita um endpoint unrestricted por padrão, env). Essa segunda confirmação fechou também um risco que tínhamos registrado como "falso negativo hipotético" e adiado — acabou não sendo mais hipotético.

Também corrigimos um edge case estrutural (startsWith permissivo demais na checagem da chave de exposição) identificado antes, mas só endereçado nesta sessão.

Backlog status

| ID | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| BL-10 | * misturado com endpoints nomeados em exposure.include | ✅ Fechado — confirmado empiricamente (upgrade de confiança: doc → código real) |
| BL-11 | ActuatorExposureRule ignorava management.endpoint.<id>.access | ✅ Fechado — aberto e fechado na mesma sessão, com correção implementada e testada |

ActuatorExposureRuleTest: 7 → 10 casos. Todos os 10 passam.

Nota registrada, não implementada (decisão consciente, adiada para v1.1): a regra assume Spring Boot ≥ 3.5 para o default de heapdump. Um projeto pinado exatamente na 3.4.x veria heapdump como unrestricted por padrão nessa versão específica — a regra não é version-aware hoje.

To resume

Nenhuma decisão de design bloqueada. Duas frentes possíveis, nenhuma obrigatória:

- Edge case do startsWith — você já ajustou o código no seu ambiente; falta só confirmar que a versão que está no seu projeto bate com a que discutimos (equals(EXPOSURE_KEY) || startsWith(EXPOSURE_KEY + "[")), e rodar os testes de novo pra garantir que nada quebrou.

- H2ConsoleExposedRule — não foi tocada nesta sessão. Vale uma revisão com a mesma lente que aplicamos à ActuatorExposureRule hoje: ela usa spring.h2.console.enabled (propriedade antiga, específica do H2, não do Actuator) — não deveria ter o mesmo problema de migração enabled→access, mas vale confirmar se há alguma mudança de comportamento de versão do Spring Boot que a gente ainda não verificou empiricamente pra ela.

- Se quiser, a decisão adiada de v1.1 (regra version-aware) pode virar item formal de backlog agora, em vez de só nota de rodapé.

21.08.2026

Sessão dividida em duas frentes: fechamos completamente a H2ConsoleExposedRule (paridade de rigor com o que fizemos ontem na ActuatorExposureRule) e depois viramos a conversa pra estratégia de médio prazo do projeto — decisão importante, sem gerar código.

Na frente da H2ConsoleExposedRule: confirmamos que a chave spring.h2.console.enabled não sofreu migração de propriedade (diferente do que aconteceu com o Actuator), mas identificamos dois cenários reais de "config sem efeito prático" (Boot 4.x sem a dependência spring-boot-h2console, e aplicações WebFlux puras) — registrados como backlog e não implementados, por decisão deliberada de escopo (o linter não lê pom.xml/classpath). Implementamos a escalada de mensagem pra web-allow-others=true, e durante a extração de SafeProfileClassifier/RelaxedBoolean pegamos e corrigimos um bug real de regressão (case-sensitivity que sumiu na refatoração) antes dele virar problema em produção — exatamente o tipo de coisa que só teste isolado das utilitárias pega.

Na frente estratégica: você trouxe a pergunta certa ("quantas regras pra ter valor real") e isso revelou que o objetivo do projeto é adoção real por times em CI, não só portfólio — o que muda a ordem de prioridades. Concordamos em não escalar quantidade de regras agora; em vez disso, consolidar a arquitetura de extensibilidade com as duas regras que já existem como base. Dividimos as quatro decisões de arquitetura propostas em dois grupos por nível de confiança: ServiceLoader (descoberta de regras) e CONTRIBUTING.md (processo de contribuição) são seguras de fechar agora — não dependem de mais amostras. Mecanismo de supressão e taxonomia de metadados da Rule foram conscientemente adiados — exigem fricção de uso real (falsos positivos vividos, não hipotéticos) pra desenhar corretamente, e fechar isso agora seria abstrair em cima de uma amostra pequena demais (2 regras, mesma categoria de risco).

Estado do projeto

- 2 regras implementadas e maduras: ActuatorExposureRule (SCG001), H2ConsoleExposedRule (SCG002).

- 25 testes passando (unitários + as duas classes utilitárias extraídas).

- Pipeline completo (ConfigLoader → ProfileMerger → RuleEngine → Main → Reporter/ExitCodeResolver) funcional, mas sem nenhum teste de integração fim-a-fim — reconhecido como lacuna real na conversa de hoje, não resolvido ainda.

- Backlog com BL-01 a BL-13, todos fechados ou registrados com prioridade e justificativa conscientes (nenhum item "esquecido").

To resume

Ordem combinada pra próxima sessão, sem regra nova ainda:

- Teste de smoke fim-a-fim — único teste de integração, não uma suíte: @TempDir com YAML real (H2 + Actuator expostos), Main.run(...), confere exit code e findings esperados. Prioridade alta — é seguro barato antes de continuar empilhando decisões em cima de um pipeline nunca exercitado por inteiro.

- ServiceLoader — mecanismo de descoberta de regras via META-INF/services/dev.scg.core.Rule, substituindo o List.of(...) hardcoded no Main.

- CONTRIBUTING.md — formalizar o processo que já vem funcionando (evidência de doc oficial + teste empírico antes de codar), como guia pra futuros contribuidores externos.

Adiado deliberadamente, não esquecido: mecanismo de supressão e taxonomia de metadados de Rule — aguardando fricção de uso real antes de desenhar.

24.08.2026

Sumário de fechamento da sessão

Sessão inteira dedicada ao BL-15, do diagnóstico à correção — e valeu o tempo investido, porque o processo revelou algo mais sério do que o bug original: o próprio MainSmokeTest, que vocês escreveram pra validar o pipeline, estava passando escondendo o mesmo problema que ele deveria pegar. A exposição do Actuator no base nunca era detectada como herdada pelo profile prod — um falso negativo silencioso, meta-irônico considerando que o teste existe justamente pra dar confiança no pipeline completo.

O caminho até a correção seguiu o padrão que já é marca do projeto: você trouxe uma hipótese sobre o comportamento real do Spring (on-profile sendo inválido dentro de arquivo específico de profile), eu não aceitei de primeira e fui verificar — dessa vez a confirmação veio de stack traces reais de issues do próprio repositório oficial do Spring Boot, evidência mais forte que documentação isolada. Isso simplificou o design final: o que parecia exigir uma regra de precedência (arquivo vs. conteúdo) virou uma regra única e simples, porque os dois mecanismos são mutuamente exclusivos por contrato do próprio framework.

A implementação ficou cirúrgica: uma camada nova (ConfigFileGrouper) entre ConfigLoader e ProfileMerger, sem reabrir nenhum dos dois contratos já validados nas sessões anteriores (BL-01 a BL-09). 117 testes passando, incluindo os 5 novos da peça isolada e o smoke test corrigido pra refletir a contagem real de violações.

25.08.2026

Sessão iniciada com uma provocação sua sobre um MainSmokeTest expandido que você escreveu fora da sessão — acabou revelando duas coisas reais, não hipotéticas: uma decisão de design que nunca tinha sido formalizada (BL-18, ActuatorExposureRule deliberadamente sem isenção de profile seguro, diferente do H2) e, depois, uma observação sua sobre relaxed binding que virou o trabalho principal do dia.

O achado do BL-19 foi maior do que parecia à primeira vista: não era só falta de teste de cobertura, era um falso negativo real nas duas regras já em produção — qualquer projeto escrevendo chaves em camelCase ou snake_case (formas que o Spring Boot real aceita e vincula normalmente) passava despercebido pelo linter. A investigação encontrou o algoritmo exato via wiki oficial do Spring Boot (remover -/_ e converter pra minúsculas, sem reconstruir kebab-case — o que evitou um problema real de ambiguidade com acrônimos que eu tinha antecipado antes de confirmar a fonte). O mesmo bug apareceu, de forma mais delicada, dentro do próprio ConfigLoader na detecção de on-profile — corrigido na mesma sessão, por decisão sua de atacar tudo de uma vez (projeto sem pressão de tempo).

28.08.2026

Sessão de revisão crítica, não de feature nova — e valeu o formato: você trouxe um commit gerado com ajuda de outra IA (Gemini), sem contexto do histórico do projeto, e a sessão inteira foi auditá-lo item por item antes de aceitar qualquer coisa como pronta. O achado mais sério foi uma inversão real de postura de segurança: placeholders dinâmicos sem default (${VAR}) estavam sendo tratados como "ausência de risco" em vez de "risco assumido por incerteza" — o oposto do princípio que este projeto defende desde o BACKLOG.md original (BL-03). Corrigido distinguindo explicitamente "chave ausente" de "chave presente com valor não resolvível", já que colapsar os dois no mesmo Optional.empty() era a causa raiz do erro.

De resto, dois achados legítimos do commit original se confirmaram como válidos depois de escrutínio: a extensão da canonicalização (relaxed binding) pra dentro da lógica de purga de lista do ProfileMerger — gap real que tinha ficado fora do escopo do BL-19 — e a decisão inicial de suportar ${VAR:default} como conceito. O suporte a placeholder aninhado (${OUTER:${INNER:default}}) exigiu trocar o regex por um parser pequeno escrito à mão, e resolveu de graça uma ineficiência que também tínhamos identificado (dupla varredura). Por fim, uma alegação imprecisa na mensagem do commit original (purga de array-menor como "novidade") foi verificada e corrigida com evidência concreta — um teste pré-existente de sessões bem anteriores já provava esse comportamento.

Backlog — sem mudança de status hoje

Nenhum item novo aberto; nenhum fechado formalmente (tudo nasceu e foi corrigido dentro da própria revisão do commit em questão).

| ID | Item | Status |
| --- | --- | --- |
| BL-14 | Main.run() não injeta PrintStream | 🟢 Aberto, adiado v1.1+ |
| BL-16 | Mecanismo de supressão de falsos positivos | 🟢 Aberto, aguarda fricção real |
| BL-17 | Suporte a estrutura de projeto não-padrão | 🟢 Aberto, aguarda fricção real |